Informe de Auditoria Tecnica y Funcional

MVP Asistente de Negocios por WhatsApp

Evaluacion de madurez real para demo comercial, piloto y operacion controlada

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Asistente WhatsApp MVP |
| Repositorio revisado | C:\mvp\asistente_impl_codex\asistente |
| Fecha | 2026-07-09 |
| Alcance | Analisis sin correcciones automaticas ni cambios de codigo |
| Preset visual | standard_business_brief |

Nota: el archivo asistente.zip mencionado no estaba disponible en disco; el analisis se realizo sobre el workspace extraido.

# A. Resumen Ejecutivo

El MVP no esta listo para piloto real ni produccion controlada. Si puede servir para una demo comercial controlada, con guion, datos demo y expectativas claras. Tiene backend, frontend, persistencia, agenda real, reservas, conversaciones, panel admin, pagos simulados/MercadoPago parcial, WhatsApp Web experimental y reglas IA; no es solo una maqueta visual.

La brecha principal es que el flujo cliente escribe por WhatsApp, asistente agenda automaticamente y reserva queda confirmada no esta completo como operacion real desatendida. En la configuracion actual la auto-respuesta IA esta apagada, WhatsApp Cloud API no opera como canal completo, pagos son simulados por defecto y WhatsApp Web tiene fallback demo.

# B. Nivel de Madurez General

Nota general: 2.7 / 5

La evaluacion corresponde a una demo parcial avanzada con flujos reales, pero todavia con dependencias simuladas, pruebas bloqueadas y riesgo operacional en WhatsApp/reservas.

# C. Tabla de Madurez por Area

| Area | Nota | Estado | Riesgo | Recomendacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistente conversacional | 2.5 | Detecta intenciones y mantiene contexto basico. | Auto-respuesta apagada; respuestas mezclan enlace publico y reserva real. | Definir flujo unico de WhatsApp. |
| Agenda y reservas | 3.4 | Disponibilidad real con horarios, feriados, bloqueos, profesional y cabina. | Concurrencia y doble reserva no plenamente probadas. | Endurecer pruebas e indices. |
| Panel administrativo | 3.0 | Muchas pantallas reales. | Configuracion avanzada incompleta o dispersa. | Priorizar negocio, sedes, servicios y horarios. |
| Persistencia de datos | 3.2 | Modelo amplio con Flyway e historial. | Riesgo de inconsistencias por estados mixtos. | Normalizar estados y constraints. |
| Integracion WhatsApp | 2.2 | WhatsApp Web experimental con webhook firmado. | No es WhatsApp Business API productivo. | Completar Cloud API inbound/outbound real. |
| Seguridad | 2.8 | JWT, roles, HMAC en webhooks. | Secretos demo, endpoints publicos amplios. | Separar demo/prod y cerrar simuladores. |
| Calidad tecnica | 2.8 | Arquitectura modular razonable. | Servicios duplican logica de reserva. | Consolidar validacion de reservas. |
| Pruebas | 2.1 | Muchas pruebas y documentos. | Backend con errores reportados; E2E parcialmente mockeado/bloqueado. | Ejecutar suite limpia y desbloquear DB/concurrencia. |
| Experiencia de usuario | 3.0 | Panel navegable y paginas publicas de reserva. | Demo puede requerir intervencion manual. | Pulir recorrido comercial. |
| Preparacion comercial | 2.7 | Vendible como demo controlada. | No vendible como piloto autonomo. | Guion y limites explicitos. |

# D. Hallazgos Criticos

Auto-respuesta IA apagada por defecto: APP_AI_AGENTS_AUTO_REPLY_ENABLED=false. El webhook guarda mensajes, pero no responde automaticamente salvo configuracion.

WhatsApp productivo no esta completo: existe WhatsApp Web experimental y Cloud API outbound, pero no se confirmo webhook oficial inbound para WhatsApp Cloud API.

Pagos por defecto son simulados: APP_BOOKING_PAYMENT_PROVIDER=SIMULATED y existe pagina publica para simular aprobacion/rechazo.

Pruebas backend con errores existentes: reportes Surefire indican 346 tests, 1 failure y 4 errors; BookingServiceTest falla por constructor desalineado.

Pruebas E2E reales de concurrencia/DB bloqueadas: casos criticos de doble reserva, constraints y concurrencia figuran bloqueados.

Datos y credenciales demo presentes: admin@demo.cl, assistant, secretos demo y fallback WhatsApp. Valido localmente, no para cliente real.

Flujo conversacional inconsistente: BookingAgent para reserva general genera link /reservar, mientras otra ruta transaccional puede crear reserva temporal.

# E. Correcciones Tecnicas Priorizadas

| Prioridad | Problema | Modulo | Accion recomendada | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critico | Auto-respuesta desactivada | application.yml, .env, webhook IA | Definir modo demo con auto-reply controlado. | Mensaje entrante genera respuesta sin intervencion. |
| Critico | WhatsApp real incompleto | channels/whatsappcloud, whatsappweb | Completar Cloud API inbound y validacion Meta. | Operar con numero real sin WhatsApp Web. |
| Critico | Concurrencia no validada | Agenda/reservas DB | Agregar constraint/prueba transaccional contra doble reserva. | Dos requests simultaneos no duplican slot. |
| Critico | Tests backend fallando | BookingServiceTest | Alinear pruebas al constructor actual. | mvn test limpio. |
| Alto | Pagos simulados visibles | BookingPaymentPage, BookingPaymentService | Ocultar simulacion fuera de demo. | En prod no existe boton de simular pago. |
| Alto | Flujo IA reserva mixto | BookingAgent, AestheticCenterService | Unificar enlace publico o reserva temporal. | Una conversacion sigue un solo camino. |
| Alto | Configuracion demo/prod difusa | Docker/env | Perfiles claros local/demo/prod. | Produccion falla si hay secretos demo. |
| Medio | Panel admin no cubre todo | Admin/configuracion | Completar horarios, reglas IA, pagos y canales. | Admin configura demo sin tocar DB/env. |
| Medio | Validacion duplicada | BookingService, CompleteDigitalAgendaService | Centralizar validacion de slot. | Misma regla aplica en admin y WhatsApp. |
| Bajo | Documentacion dispersa | docs, README | Consolidar guia demo comercial. | Un evaluador sabe que probar y que no. |

# F. Funcionalidades Faltantes

| Fase | Funcionalidad | Valor comercial | Complejidad | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Demo WhatsApp auto-reply estable | Mostrar magia conversacional. | Media | Config IA/outbox |
| Fase 1 | Crear reserva desde WhatsApp sin intervencion | Caso principal de venta. | Alta | Agenda transaccional |
| Fase 1 | Prueba limpia de doble reserva | Confianza en agenda. | Media | DB/testcontainers |
| Fase 1 | Modo demo seguro | Evitar exposicion accidental. | Baja | Env/perfiles |
| Fase 2 | WhatsApp Business Cloud API completo | Piloto real. | Alta | Meta app/webhook |
| Fase 2 | Configuracion admin de horarios/servicios/reglas | Autonomia cliente. | Media | UI + APIs |
| Fase 2 | Pagos reales cerrados | Monetizacion. | Alta | MercadoPago webhooks |
| Fase 2 | Auditoria operacional completa | Soporte y trazabilidad. | Media | Audit logs |
| Fase 3 | Multi-negocio robusto | Escalamiento SaaS. | Alta | Tenant isolation |
| Fase 3 | Roles/permisos granulares | Operacion empresarial. | Media | RBAC |
| Fase 4 | IA avanzada con base de conocimiento | Mejor automatizacion. | Alta | RAG/OpenAI |
| Fase 4 | Analitica comercial | Venta consultiva. | Media | Reporting |

# G. Pruebas Recomendadas

Crear reserva en fecha pasada: debe rechazar.

Crear dos reservas simultaneas mismo servicio/profesional/cabina/hora: una debe fallar.

WhatsApp: 'quiero agendar limpieza facial manana a las 10' debe consultar disponibilidad real antes de confirmar.

WhatsApp: cancelar/reprogramar debe identificar reserva y pedir confirmacion.

Pago aprobado simulado/real debe cambiar estado solo si corresponde.

Pago rechazado no debe confirmar reserva.

Webhook WhatsApp sin firma debe devolver 401.

Usuario sin rol admin no debe acceder a configuracion/admin.

Reserva publica con token expirado debe bloquear confirmacion.

Disponibilidad fuera de horario, feriado o bloqueo debe devolver sin slots.

# H. Recomendacion Final

Primero se debe cerrar la demo end-to-end: WhatsApp entrante, auto-respuesta controlada, creacion de reserva temporal, enlace de confirmacion y visualizacion en agenda. Despues corresponde cerrar concurrencia, tests backend y perfiles demo/prod.

Se recomienda postergar CRM, calendario externo avanzado, IA generativa compleja y escalamiento multi-tenant hasta que el flujo comercial principal sea solido.

No conviene venderlo como producto operativo. Si puede mostrarse como demo funcional controlada, indicando explicitamente que WhatsApp Web, pagos simulados y auto-respuesta requieren configuracion/piloto antes de operar con clientes reales.