INFORME CONSOLIDADO

MVP Asistente de Negocios

WhatsApp Cloud API

Evaluación de madurez local, prompts para OpenCode y estrategia de comercialización multicanal

| Documento | Detalle |
| --- | --- |
| Fecha de consolidación | 23 de julio de 2026 |
| Ambiente evaluado | C:\mvp\asistente_impl_codex\asistente |
| Producto | Asistente de negocios basado en WhatsApp Cloud API |
| Propósito | Consolidar toda la información sustantiva trabajada en el chat |

Nota de lectura: El documento está organizado por temas y evolución temporal. No es una transcripción literal: consolida diagnósticos, decisiones, prompts reutilizables y recomendaciones en una sola referencia operativa.

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Evaluación inicial de madurez local

3. Prompt de auditoría para OpenCode

4. Prompt de estabilización hacia 100/100

5. Reevaluación técnica del ambiente

6. Estrategia para dar a conocer el producto

7. Proceso comercial y activación de clientes

8. Métricas y plan de lanzamiento de 90 días

Anexo A. Prompt de evaluación de solo lectura

Anexo B. Prompt de ejecución para alcanzar 100/100

Anexo C. Fuentes consultadas

# 1. Resumen ejecutivo

El ambiente local evolucionó desde un MVP funcional pero no reproducible, evaluado inicialmente en 55/100, hasta un MVP apto para demo local controlada, evaluado posteriormente en 89/100. La mejora se sostuvo en migraciones reproducibles, compilación verde, pruebas automatizadas, CI, limpieza del repositorio y corrección de rutas y tipos.

La evaluación final no otorgó 100/100 porque permanecían límites concretos: cifrado efímero del calendario, secretos locales no configurados, falta de evidencia E2E actual, inicio real de WhatsApp Web bloqueado por ausencia de Chromium y tratamiento incorrecto de algunos recursos inexistentes como error 500.

Veredicto técnico: GO para demo local controlada del flujo principal. NO-GO para declarar 100/100, para una demo dependiente de WhatsApp Web real o para producción.

En comercialización, la recomendación central es separar dos problemas: vender la plataforma a negocios y ayudar a cada negocio contratado a dirigir a sus consumidores hacia su propio WhatsApp. El lanzamiento debe comenzar por un nicho, pilotos, venta directa, casos de éxito, socios y referidos; la publicidad se incorpora después para amplificar un proceso ya validado.

# 2. Evaluación inicial de madurez local

| Dimensión | Puntaje | Diagnóstico inicial |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad local | 75/100 | Backend, frontend, login y consulta autenticada funcionaban. |
| Reproducibilidad | 35/100 | Una base limpia fallaba aplicando migraciones. |
| Calidad y pruebas | 45/100 | Existían fallos backend, frontend y de build TypeScript. |
| Seguridad local | 60/100 | Secretos ignorados por Git, pero cifrado efímero. |
| Operación | 70/100 | Compose, healthchecks y documentación presentes. |
| Higiene de entrega | 25/100 | 79 archivos modificados y 51 no rastreados. |

## 2.1 Evidencias positivas iniciales

PostgreSQL, backend y frontend estaban healthy en Docker.

docker-compose.local.yml era válido.

El backend respondía UP en /actuator/health.

El frontend respondía HTTP 200.

El login con el usuario demo funcionaba.

La ruta autenticada /api/v1/company funcionaba.

El lint y el formato del frontend pasaban.

.env y .env.local estaban ignorados y no versionados.

## 2.2 Bloqueadores iniciales

| Área | Hallazgo |
| --- | --- |
| Migraciones | V61__seed_cloud_api_channel.sql violaba uq_channel_account_business_global_channel en una base limpia. |
| Backend | 550 pruebas ejecutadas: 531 aprobadas y 19 errores, principalmente por Flyway. |
| Frontend | El build fallaba con nueve errores TypeScript en MetaEmbeddedSignup.ts. |
| Pruebas UI | ProfilePage.test.tsx esperaba datos que no coincidían con el contrato o mock vigente. |
| Verificador | Los scripts llamaban /api/v1/businesses/current en lugar de /api/v1/company. |
| WhatsApp Web | El syntax check pasaba, pero Vitest no estaba disponible localmente. |
| CI | La rama era master, pero los workflows no escuchaban esa rama. |
| Entrega | El volumen de cambios locales impedía identificar una versión demostrable. |

## 2.3 Veredicto inicial

Resultado: 55/100 - Alpha avanzada / MVP funcional para desarrollo. NO-GO para demo formal, release o producción.

# 3. Prompt de auditoría para OpenCode

Se preparó un prompt de solo lectura para que OpenCode pudiera evaluar el ambiente sin modificar archivos. Su objetivo era separar evidencia comprobada de afirmaciones documentales y revisar Git, arquitectura, ejecución, reproducibilidad, pruebas, CI, seguridad, operación y preparación funcional.

## 3.1 Principios del prompt

No corregir código ni modificar configuración, datos o documentación.

No descartar cambios locales ni usar comandos destructivos.

No mostrar secretos de archivos de entorno.

Ejecutar compilaciones y pruebas no destructivas.

No inferir madurez a partir de contenedores healthy.

Entregar puntuación, evidencia, riesgos y veredicto GO/NO-GO.

El texto completo reutilizable se incluye en el Anexo A.

# 4. Prompt de estabilización hacia 100/100

Luego se diseñó un prompt de ejecución para que OpenCode elevara las seis dimensiones a 100/100 con puertas estrictas. El prompt autorizaba trabajo técnico controlado, preservando cambios locales y evitando acciones destructivas.

## 4.1 Objetivos por dimensión

| Dimensión | Condición para 100/100 |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Todos los flujos locales comprometidos deben pasar. |
| Reproducibilidad | Base vacía, migración completa y segundo arranque exitosos. |
| Calidad | Cero fallos de build, tests o pruebas críticas omitidas. |
| Seguridad | Secretos protegidos y persistentes, validaciones y tests verdes. |
| Operación | Arranque, diagnóstico, verificación, backup y restore comprobados. |
| Higiene | Árbol limpio, commits coherentes, CI bloqueante y sin secretos. |

## 4.2 Puertas técnicas principales

git diff --check.

docker compose config válido.

Flyway aplicado sobre una base temporal vacía y segundo arranque sin errores.

Backend test y verify verdes.

Frontend format, lint, tests y build verdes.

WhatsApp Web tests y syntax check verdes.

Health, login y /api/v1/company verificados.

E2E críticos verdes.

Secretos fuera de Git.

git status limpio y CI cubriendo master.

El prompt operativo completo se incluye en el Anexo B.

# 5. Reevaluación técnica del ambiente

La reevaluación se realizó sobre la rama codex/mvp-local-100. El árbol Git estaba limpio y los cambios habían sido organizados en commits temáticos para migraciones, API, frontend, pruebas, operación y CI.

| Dimensión | Antes | Actual | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidad local | 75 | 90 | Core operativo; E2E actuales y WhatsApp real pendientes. |
| Reproducibilidad | 35 | 95 | Migraciones limpias validadas mediante Testcontainers. |
| Calidad y pruebas | 45 | 94 | Build y 606 pruebas verdes; E2E actuales pendientes. |
| Seguridad local | 60 | 72 | Persisten secretos ausentes y cifrado efímero. |
| Operación | 70 | 88 | Compose, healthchecks, CI y verificadores mejorados. |
| Higiene de entrega | 25 | 100 | Árbol limpio, commits organizados y CI sobre master. |

## 5.1 Evidencia comprobada

Rama: codex/mvp-local-100.

git status limpio y git diff --check exitoso.

Compose válido; PostgreSQL, backend y frontend healthy.

Backend UP, frontend HTTP 200, login correcto y /api/v1/company funcional.

Backend clean verify: 550 pruebas, 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas.

Frontend: 55 pruebas aprobadas, lint, formato y build correctos.

WhatsApp Web: 1 prueba aprobada y syntax check correcto.

Total comprobado: 606 pruebas verdes.

Tipos de Meta Embedded Signup corregidos.

Migración correctiva V66 incorporada.

Verificadores y documentación alineados con /api/v1/company.

CI actualizado para master y format check bloqueante.

## 5.2 Riesgos pendientes para 100/100

| Prioridad | Riesgo | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Alta | APP_CALENDAR_ENCRYPTION_SECRET no configurado. | Los tokens de calendario no sobreviven reinicios. |
| Alta | APP_JWT_SECRET y APP_WHATSAPP_WEB_WEBHOOK_SECRET ausentes. | Dependencia de defaults locales débiles. |
| Alta | WhatsApp Web no encuentra Chrome 146. | La prueba mínima pasa, pero la sesión real no inicia en el host. |
| Alta | Sin corrida E2E actual. | El reporte disponible era antiguo y contenía pruebas omitidas. |
| Media | Recursos Swagger inexistentes registrados como 500. | Error semántico y ruido operacional. |
| Media | Bundle frontend de aproximadamente 1,35 MB. | Carga inicial y mantenibilidad. |
| Baja | APIs Spring deprecadas y Mockito auto-attach. | Riesgo de compatibilidad futura. |

Veredicto actualizado: 89/100 - MVP apto para demo local controlada. El flujo principal tiene GO; WhatsApp Web real, producción y la declaración 100/100 mantienen NO-GO.

# 6. Estrategia para dar a conocer el producto

Distinción esencial: Existen dos niveles de distribución: adquirir negocios que contraten la plataforma y ayudar a cada negocio cliente a dirigir a sus consumidores hacia su propio asistente de WhatsApp.

## 6.1 Elegir un nicho inicial

Aunque la plataforma pueda servir a numerosos sectores, el lanzamiento debe comenzar con una categoría concreta. El MVP ya cubre agenda, sucursales, profesionales, reservas, cancelaciones y reprogramaciones, por lo que el encaje inicial más fuerte está en negocios que trabajan con citas.

Centros de estética, recomendación prioritaria.

Peluquerías y barberías.

Clínicas dentales.

Centros médicos ambulatorios.

Talleres y servicios que trabajan con horas reservadas.

Propuesta de valor: Convierte consultas de WhatsApp en reservas, incluso cuando tu equipo está ocupado o fuera del horario de atención.

El mensaje comercial debe enfocarse en el resultado y no en la tecnología: responder consultas repetitivas, informar servicios y sucursales, consultar disponibilidad, reservar, cancelar, reprogramar, derivar a humanos y mantener trazabilidad.

## 6.2 Activos comerciales necesarios

### Landing comercial

Problema y resultado prometido.

Video demostrativo de 60 a 90 segundos.

Conversación simulada o demostración en vivo.

Funciones principales y nichos atendidos.

Explicación de WhatsApp Cloud API.

Seguridad, privacidad, términos y política de datos.

CTA para probar por WhatsApp y agendar una demo.

### Número demostrativo

El producto debe venderse a sí mismo. El visitante escribe al número demo, pide un servicio y una hora, y observa detección del servicio, sucursal, disponibilidad, reserva, confirmación, cancelación y reprogramación.

### Material comercial

Presentación corta de seis a ocho diapositivas.

Video demostrativo.

Documento de una página.

Calculadora de retorno.

Comparación atención manual versus automatizada.

Caso de éxito verificable.

Guía de seguridad y privacidad.

Propuesta comercial reutilizable.

## 6.3 Canales de adquisición

| Canal | Uso | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Venta directa | Investigar negocios, detectar un problema visible, contactar al decisor y mostrar una demo personalizada. | Muy alta al inicio |
| Socios | Agencias, consultores, CRM, software de agenda y proveedores de digitalización. | Muy alta |
| Meta Ads | Anuncios de Facebook e Instagram que abren una conversación en WhatsApp. | Alta tras validar la oferta |
| Google Ads | Capturar búsquedas de alta intención y usar formularios o recursos de mensajes. | Alta |
| LinkedIn | Contenido y prospección hacia dueños, operaciones, administración y agencias. | Media |
| Contenido/SEO | Responder preguntas reales sobre automatización, reservas y Cloud API. | Media y acumulativa |
| Eventos | Ferias, cámaras de comercio, asociaciones, webinars y comunidades. | Media |
| Referidos | Premiar recomendaciones después de que el cliente obtenga valor. | Muy alta |

## 6.4 Venta directa del fundador

- Crear una lista manual de negocios del nicho.

- Investigar sitio web, Instagram y presencia pública.

- Detectar demoras, reservas manuales, múltiples sucursales o atención fuera de horario.

- Contactar propietario o administrador con un mensaje personalizado.

- Invitar a una demostración corta.

- Registrar origen, respuesta y siguiente acción en un CRM.

Ejemplo de contacto: Vi que reciben consultas y reservas por WhatsApp. Estamos probando un asistente que responde preguntas, consulta disponibilidad y agenda automáticamente. Preparé una demostración usando un flujo parecido al de su negocio. ¿Te puedo mostrar cómo funciona en 15 minutos?

No se recomienda enviar WhatsApp masivo a bases compradas. La prospección inicial debe ser personalizada, respetar consentimiento y utilizar información comercial legítima.

## 6.5 Socios comerciales

Los socios pueden superar a la publicidad masiva en una etapa temprana porque ya tienen confianza con el cliente objetivo. Se pueden usar comisiones iniciales, recurrentes o una futura modalidad de marca blanca.

Material de venta y demo estable.

Tabla de precios y alcance.

Proceso de implementación.

Comisión clara.

Registro de oportunidades.

Reglas para soporte, renovación y propiedad del cliente.

## 6.6 Publicidad Meta y Google

Los anuncios de Meta que llevan a mensajes pueden aparecer en Facebook e Instagram y dirigir al usuario a WhatsApp con un clic. El objetivo debe ser una conversación calificada, no simplemente volumen de clics.

Meta - Anuncios que llevan a mensajes

Google Search permite capturar intención explícita con consultas como automatizar WhatsApp para negocio, bot de reservas o WhatsApp Cloud API para empresa. Los formularios de clientes potenciales pueden entregar datos por correo, CSV, API o webhook, y requieren una política de privacidad.

Google Ads - Formularios de clientes potenciales

Google Ads - Recursos de mensajes

Comenzar con Search y palabras de intención comercial.

Excluir búsquedas informativas o gratuitas.

Crear una landing por nicho.

Medir conversación calificada, demo, piloto y venta.

Usar el asistente demostrativo para calificar automáticamente.

## 6.7 LinkedIn, contenido y eventos

LinkedIn sirve para llegar a dueños, administradores, responsables comerciales, operaciones, agencias y consultores. En una primera etapa conviene usar contacto y contenido orgánico; la publicidad puede incorporarse cuando exista una oferta validada.

Video de una reserva automática.

Caso real de una consulta fuera de horario.

Comparación de tiempos de respuesta.

Cloud API versus soluciones basadas en QR.

Gestión de múltiples sucursales.

Webinar mensual con demostración en vivo.

LinkedIn - Lead Gen Forms

# 7. Proceso comercial y activación

## 7.1 Embudo comercial

| Etapa | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Captura | Guardar empresa, rubro, contacto, sucursales, origen y necesidad. | Lead identificable y atribuible. |
| Calificación | Volumen, agenda, problema, decisor y urgencia. | Oportunidad priorizada. |
| Demo | Diagnóstico breve y demostración con datos del prospecto. | Interés en piloto. |
| Piloto | Una sucursal, un número y métricas acordadas. | Evidencia de valor. |
| Conversión | Contrato, implementación, plan mensual y capacitación. | Cliente activo. |
| Expansión | Más sucursales, funciones y referidos. | Mayor ingreso y retención. |

## 7.2 Preguntas de calificación

- ¿Cuántas consultas reciben por WhatsApp?

- ¿Cuántas personas responden?

- ¿Utilizan agenda?

- ¿Cuántas sucursales tienen?

- ¿Qué ocurre fuera del horario?

- ¿Cuántas consultas terminan en reserva?

- ¿Quién decide la compra?

- ¿Cuándo necesitan resolverlo?

## 7.3 Demo y piloto

La demo sugerida dura aproximadamente veinte minutos: cinco para comprender el negocio, diez para demostrar el flujo y cinco para definir un piloto y próximos pasos.

Un piloto controlado puede cubrir una sucursal, un número, un catálogo acotado y dos o tres semanas. Debe tener soporte cercano y un criterio explícito de éxito.

Conversaciones recibidas.

Tiempo de primera respuesta.

Consultas resueltas.

Prospectos calificados.

Reservas generadas.

Derivaciones a humanos.

Cancelaciones y reprogramaciones.

Errores del asistente.

Horas ahorradas.

## 7.4 Cómo los consumidores descubren el asistente

Botón de WhatsApp en el sitio web.

Enlace en la biografía de Instagram.

Facebook Page conectada a WhatsApp.

Campañas Meta click-to-WhatsApp.

QR en recepción, vitrinas, boletas, tarjetas y folletos.

Firma de correo y recordatorios.

Stories y publicaciones.

Perfil de Google cuando la función esté disponible.

Enlace de reserva dedicado.

Facebook - Conectar una página y WhatsApp

Google Business Profile - Chat mediante WhatsApp

Google - Políticas de enlaces comerciales

Google - Elegibilidad de Business Profile

Cuidado: La empresa SaaS no debe crear perfiles ficticios en Google Maps. Business Profile está pensado para empresas con ubicación física o que atienden presencialmente en el área del cliente. Los centros de estética clientes sí suelen ser elegibles.

# 8. Métricas y plan de lanzamiento

## 8.1 Métricas por canal

| Indicador | Interpretación |
| --- | --- |
| Impresiones | Alcance. |
| Clics o conversaciones | Interés inicial. |
| Leads calificados | Calidad del canal. |
| Demos agendadas | Efectividad del mensaje. |
| Demos realizadas | Calidad operativa. |
| Pilotos iniciados | Intención de compra. |
| Clientes pagados | Resultado comercial. |
| CAC | Costo total de conseguir un cliente. |
| Tiempo de recuperación | Meses necesarios para recuperar el CAC. |
| Cancelación mensual | Retención. |
| Referidos | Satisfacción y expansión. |

Cada enlace debe usar parámetros UTM y el CRM debe guardar source, medium, campaign, ad, keyword, primera interacción, última interacción e ingreso generado. Un canal se evalúa por costo por cliente activado y retención, no por seguidores o clics.

## 8.2 Plan de 90 días

| Periodo | Objetivos principales |
| --- | --- |
| Días 1-30 | Elegir nicho, preparar landing y demo, conseguir tres a cinco pilotos, entrevistar usuarios y medir resultados. |
| Días 31-60 | Publicar caso de éxito, formalizar referidos, contactar agencias, probar contenido, Google Search y Meta click-to-WhatsApp. |
| Días 61-90 | Concentrar inversión, crear landing por nicho, automatizar seguimiento, lanzar webinar y formalizar socios. |

## 8.3 Orden recomendado de canales

- Pilotos y venta directa.

- Casos de éxito.

- Socios y agencias.

- Referidos.

- Meta click-to-WhatsApp.

- Google Search.

- Contenido y SEO.

- LinkedIn Ads y campañas de alcance amplio.

Recomendación final: No invertir primero en notoriedad de marca. Antes hay que demostrar que un nicho compra, se activa, obtiene valor y permanece. La publicidad debe amplificar un ciclo comercial probado.

# Anexo A. Prompt de evaluación de solo lectura

Actúa como auditor técnico senior y evalúa únicamente la madurez local del MVP ubicado en:

C:\mvp\asistente_impl_codex\asistente

ALCANCE

Realiza una auditoría de solo lectura. No corrijas código ni modifiques archivos, configuración, base de datos o documentación.

RESTRICCIONES

No hagas commits, push ni cambios Git.

No descartes cambios locales.

No ejecutes comandos destructivos.

No elimines contenedores, volúmenes ni datos.

No muestres secretos de .env o .env.local.

Puedes ejecutar compilaciones, pruebas y verificaciones no destructivas.

Distingue entre evidencia comprobada y afirmaciones encontradas en la documentación.

Que un contenedor esté healthy no implica que el código actual compile o sea reproducible.

EVALUACIÓN

1. Estado del repositorio: rama, archivos modificados, no rastreados, sensibilidad y .gitignore.

2. Arquitectura: backend, frontend, PostgreSQL/Flyway, WhatsApp Web, Cloud API, Docker y dependencias.

3. Ejecución local: Compose, contenedores, health, frontend, login y ruta autenticada.

4. Reproducibilidad: secuencia de migraciones, seeds, restricciones e idempotencia.

5. Calidad backend: ejecutar test y, si es seguro, verify; reportar totales y causas.

6. Calidad frontend: lint, format check, unit tests y build.

7. WhatsApp Web: syntax check y tests si las dependencias están disponibles.

8. Automatización y CI: ramas, controles bloqueantes, migraciones y E2E.

9. Seguridad y operación: defaults, secretos, webhooks, cifrado, logs, backups y recuperación.

10. Preparación funcional: landing, login, agenda, reservas, IA, WhatsApp, email y pagos.

CALIFICACIÓN

Entrega una puntuación de 0 a 100 y clasifica el sistema como prototipo, Alpha, MVP funcional, MVP apto para demo controlada, release candidate o producción.

INFORME FINAL

Presenta veredicto ejecutivo, evidencias positivas, bloqueadores, riesgos, comandos, diferencias entre documentación y realidad, acciones recomendadas y veredicto NO-GO, GO para demo local controlada o GO para release.

No declares GO basándote únicamente en documentación o contenedores healthy. No modifiques ningún archivo.

# Anexo B. Prompt para alcanzar 100/100

Actúa como principal engineer, QA lead y responsable de release. Trabaja directamente en:

C:\mvp\asistente_impl_codex\asistente

OBJETIVO

Elevar la madurez del ambiente local a 100/100 con evidencia verificable en funcionalidad, reproducibilidad, calidad, seguridad, operación e higiene.

REGLAS

Lee todos los AGENTS.md aplicables.

Preserva los cambios locales válidos.

No uses git reset --hard, git clean -fd, git checkout -- ni comandos equivalentes.

No elimines el volumen local existente.

No expongas ni versiones secretos.

No debilites pruebas, validaciones o seguridad para obtener verde.

Itera hasta que las puertas pasen.

No hagas push.

FUNCIONALIDAD LOCAL

Validar PostgreSQL, backend, frontend, health, login y /api/v1/company.

Validar landing, reserva, confirmación, cancelación, reprogramación, agenda, sucursales, profesionales y concurrencia.

Mantener modos locales deterministas para dependencias externas.

Corregir rutas obsoletas y tratamiento 404/500.

REPRODUCIBILIDAD

Auditar V58-V65 y migraciones relacionadas.

Corregir V61 de forma compatible con bases vacías y existentes.

Probar Flyway sobre un proyecto Docker temporal con recursos exclusivos.

Ejecutar migraciones y un segundo arranque.

No ejecutar down -v sobre el proyecto principal.

Alinear templates de entorno y package managers.

CALIDAD Y PRUEBAS

Backend: mvnw test y mvnw verify, incluyendo integraciones y concurrencia.

Frontend: instalación congelada, format, lint, tests y build.

Tipar de forma segura window.FB, login, eventos, waba_id y phone_number_id.

Corregir ProfilePage desde el contrato real.

WhatsApp Web: instalar dependencias declaradas, tests y syntax check.

E2E: smoke, auth, reserva, confirmación, cancelación, reprogramación, agenda, sucursales, profesional, persistencia, seguridad, concurrencia e IA local.

SEGURIDAD LOCAL

Mantener secretos fuera de Git.

Configurar JWT, webhook, cifrado Cloud API y cifrado de calendario.

Evitar claves efímeras cuando los datos deban sobrevivir reinicios.

Validar HMAC, CSRF, CORS, logs y respuestas 401/403/404/500.

Deshabilitar Swagger donde corresponda.

OPERACIÓN

Proporcionar comandos documentados de arranque, validación rápida y completa.

Healthchecks reales.

Logs sin secretos y con correlación.

Backup y restore probados en una base temporal.

Corregir verify_mvp_local.ps1 y verify_mvp_local.sh para usar /api/v1/company.

Mantener códigos de salida consistentes y no dejar recursos temporales.

HIGIENE

Revisar todos los archivos modificados y no rastreados.

Conservar código, migraciones, pruebas y documentación válidos.

Ignorar solo artefactos regenerables.

Organizar cambios en commits locales coherentes.

Dejar git status limpio y git diff --check verde.

Añadir master a CI y convertir en bloqueantes formato, lint, tests y build.

PUERTAS FINALES

1. git diff --check.

2. docker compose config.

3. Base temporal vacía migra completamente.

4. Segundo arranque correcto.

5. Backend test y verify.

6. Frontend instalación, formato, lint, tests y build.

7. WhatsApp tests y syntax check.

8. Servicios healthy.

9. Backend UP, frontend 200, login y /api/v1/company.

10. E2E críticos.

11. Persistencia después de reinicio.

12. Verificadores PowerShell y Bash.

13. Ausencia de secretos versionados.

14. git status limpio.

15. CI bloqueante sobre master.

ENTREGA

Reporta puntaje inicial y final, causas raíz, archivos, migraciones, pruebas, comandos, evidencia de base vacía, segundo arranque, secretos, commits, riesgos y veredicto.

No declares GO local 100/100 si una puerta obligatoria falla.

# Anexo C. Fuentes consultadas

Meta - Anuncios que llevan a mensajes

Google Ads - Formularios de clientes potenciales

Google Ads - Recursos de mensajes

LinkedIn - Lead Gen Forms

Facebook - Conectar una página y WhatsApp

Google Business Profile - Chat por WhatsApp

Google - Políticas de enlaces comerciales

Google - Elegibilidad de Business Profile

# Cierre

Este informe reúne el diagnóstico técnico y la estrategia comercial discutidos. La secuencia recomendada es cerrar los bloqueadores del 100/100 local, ejecutar una validación E2E actual, consolidar un piloto de nicho y usar sus resultados como base para venta directa, socios, referidos y adquisición pagada.